Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 10. sjednici dana 07.04.2022. godine, usvaja

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture**

**na području Grada Zlatara u 2021. godini**

Članak 1.

Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2021. godinu izvršen je u 2021. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO (kn)** | **OSTVARENO (kn)** | **REALIZACIJA (%)** |
| Izgradnja objekata - gradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta | 545.000,00 | 544.220,41 | 99,86 |
| Ceste, nogostupi, mostovi, odvodnja, igrališta, parkiralište, autobusno stajalište | 1.341.000,00 | 1.189.148,85 | 88,68 |
| Vodovod i odvodnja | 214.444,00 | 214.443,58 | 100,00 |
| Dječja igrališta i vježbališta | 520.000,00 | 516.508,55 | 99,33 |
| Gospodarski razvitak | 321.250,00 | 321.250,00 | 100,00 |
| Posebne javne potrebe | 2.803.843,00 | 2.023.277,14 | 72,16 |
| Uređenje parkova | 98.350,00 | 98.341,00 | 99,99 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 1.819.000,00 | 1.378.450,20 | 75,78 |
| **UKUPNO** | **7.662.887,00** | **6.285.639,73** | **82,03** |

Članak 2.

 Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2021. godinu i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA

KLASA: 363-01/20-01/40

URBROJ: 2140-07-01-22-8

Zlatar, 07.04.2022.

Predsjednica

Danijela Findak