

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/47

URBROJ: 2140-07-01-23-8

Zlatar, 12.06.2023.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 18. sjednici održanoj 13.06.2023. godine, donijelo je

**Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**u Gradu Zlataru za 2022. godinu**

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2022. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 54A/21, 31/22, 57A/22) izvršen je u 2022. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BR.**  | **OPIS I OPSEG POSLOVA TE IZVOR FINANCIRANJA** | **PROCJENA TROŠKOVA (KN)** | **REALIZACIJA (KN)** | **INDEKS** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **632.000,00** | **705.033,10** | **111,56%** |
|  | **Sanacija klizišta – projektna dokumentacija** | **82.000,00** | **87.000,00** | **106,10%** |
|   |  - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | 60.000,00 | 60.000,00 | **100,00%** |
|   |  - Vlastiti prihodi | 22.000,00 | 27.000,00 | **122,73%** |
|   | **Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih ceste**  | **280.000,00** | **375.194,00** | **134,00%** |
|   |  - Državni proračun | 280.000,00 | 375.194,00 | **134,00%** |
|  | **Obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih ceste**  | **150.000,00** | **88.401,57** | **58,93%** |
|   |  - Prihod od komunalne naknade | 150.000,00 | 88.401,57 | **58,93%** |
|  | **Kameni materijal** | **80.000,00** | **82.937,53** | **103,67%** |
|   |  - Prihod od komunalne naknade | 80.000,00 | 82.937,53 | **103,67%** |
|  | **Malčiranje bankina uz nerazvrstane ceste** | **40.000,00** | **71.500,00** | **178,75%** |
|  |  - Prihod od komunalne naknade | 40.000,00 | 71.500,00 | **178,75%** |
| **2.** | **Održavanje javnih površina** | **61.000,00** | **50.540,35** | **82,85%** |
|  | **Održavanje javnih površina** | **61.000,00** | **50.540,35** | **82,85%** |
|  |  - Prihod od poreza | 41.000,00 | 40.540,35 | **98,88%** |
|   |  - Prihod od šumskog doprinosa | 10.000,00 | 10.000,00 | **100,00%** |
|   |  - Prihod od vodnog doprinosa | 10.000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **3.** |  **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4.** |  **Održavanje javnih zelenih površina** | **300.000,00** | **274.227,89** | **91,41%** |
|   | **Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina**  | **300.000,00** | **274.227,89** | **91,41%** |
|   |  - Državni proračun | 300.000,00 | 274.227,89 | **91,41%** |
| **5.** | **Održavanje građevina i uređaja javne namjene** | **111.385,00** | **112.925,21** | **101,38%** |
|  | **Tekuće održavanje sajma** | **106.385,00** | **109.537,71** | **102,96%** |
|   |  - Prihod od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 3.512,40 | **70,25%** |
|   |  - Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi | 101.385,00 | 106.025,31 | **104,58%** |
|  | **Označavanje ulica i naselja** | **5.000,00** | **3.387,50** | **67,75%** |
|   |  - Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 3.387,50 | **67,75%** |
| **6.** | **Održavanje groblja** | **468.000,00** | **509.163,08** | **108,80%** |
|  | **Tekuće održavanje groblja i objekata**  | **428.000,00** | **472.625,58** | **110,43%** |
|  |  - Prihodi od grobne naknade i pristojbe | 418.000,00 | 465.346,98 | **111,33%** |
|  |  - Državni proračun - komp. mj. | 10.000,00 | 7.278,60 | **72,79%** |
|  | **Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  |  - Prihodi od grobne naknade i pristojbe | 20.000,00 | 20.000,00 | **100,00%** |
|  | **Kupnja opreme za groblje** | **20.000,00** | **16.537,50** | **82,69%** |
|  |  - Prihodi od grobne naknade i pristojbe | 20.000,00 | 16.537,50 | **82,69%** |
| **7.** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **300.000,00** | **302.946,25** | **100,98%** |
|  | **Održavanje parkova i javnih površina** | **300.000,00** | **302.946,25** | **100,98%** |
|   |  - Državni proračun - komp. mj. | 300.000,00 | 302.946,25 | **100,98%** |
| **8.** | **Održavanje javne rasvjete** | **714.000,00** | **711.942,31** | **99,71%** |
|  | **Tekuće održavanje javne rasvjete na području Grada Zlatara** | **280.000,00** | **285.903,68** | **102,11%** |
|   |  - Prihodi komunalne naknade | 280.000,00 | 285.903,68 | **102,11%** |
|  | **Električna energija za rasvjetu** | **434.000,00** | **426.038,63** | **98,17%** |
|  |  - Prihod od komunalne naknade | 4.000,00 | 3.470,35 | **86,76%** |
|   |  - Državni proračun - komp. mj. | 430.000,00 | 422.568,28 | **98,27%** |
| **UKUPNO** | **2.586.385,00** | **2.666.778,19** | **103,11%** |

Članak 2.

Ovo Izvješće Programa temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2022. godinu i objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNICA

Danijela Findak