

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 245-01/24-01/03

URBROJ: 2140-07-03/10-24-4

Zlatar, 05.03.2024.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i 2023. godini (Zaključak, KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024. godine) i članka 39. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), gradonačelnica Grada Zlatara, dana 05.03.2024. godine, donosi

**GODIŠNJI PLAN ČIŠĆENJA CESTOVNOG POJASA**

**OD LAKO ZAPALJIVIH TVARI**

**NA NERAZVRSTANIM CESTAMA GRADA ZLATARA**

# Članak 1.

Godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari na nerazvrstanim cestama Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen je temeljem obaveze Grada Zlatara za donošenje plana čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem te pri tome osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom.

Obavezna izrade Plana proizlazi iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godinu koji je objavljen na službenoj Internet stranici Hrvatske vatrogasne zajednice.

Grad Zlatara dužan je provoditi redovna čišćenja cestovnom pojasa temeljem Plana te ga, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te Vatrogasnoj zajednici Krapinsko - zagorska županije i MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina.

# Članak 2.

# IZVRŠITELJI ZADATAKA I SUDIONICI

Za realizaciju Plana, u okviru planiranih sredstva redovitog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Zlatara za 2024. godinu (do travnja) zadužena je tvrtka STROJNI ISKOP-TRANSPORT „ZAJEC“, Špičkovina 12, 49210 Zabok s kojom Grad Zlatara ima potpisan Ugovor o održavanju cesta (KLASA: 406-01/23-02/10, URBROJ: 2140-07-02-23-10, od 05.04.2023.god.) dok će novi Ugovor koji obuhvaća sljedećih 9 mjeseci biti sklopljen nakon isteka prethodno navedenog Ugovora.

Članak 3.

Financijska sredstva za provedbu ovog Plana osigurana su Proračunom Grada Zlatara za 2024. godinu.

Članak 4.

DINAMIKA IZVRŠENJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec provedbe** | **Broj ceste/naziv dionice** | **Duljina dionice** | **Opis aktivnosti** | **Učestalost izvođenja radova na mjesečnoj razini** |
| **1.** | NC015/ Vinogradska ulica | 50m | Popravak bankina uz NC | 1 |
| **2.** | NC065/ Vrhovčak | 40m | Popravak bankina uz NC | 1 |
| **3.** | NC099/ Ulica za Puljek  | 40m | Popravak bankina uz NC | 1 |
| **4.** | NC121/ Cetinovec | 100m | Popravak bankina uz NC | 1 |
| **5.** | NC 234/ Martinščina | 70m | Popravak bankina uz NC | 1 |

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan Pentek, bacc. oec.